Справка о результатах приемки учреждений образования к новому 2011/2012 учебному году

Согласно приказа начальника отдела образования от 24.06.2011 №240 в период с 28, 29, 30 июня 2011 г. комиссиями была осуществлена приемка учреждений образования. Комиссия отмечает, что Даниловичский УПК ДС-СШ, Томковичский УПК ДС-СШ, Негорельская БШ №2, Боровской УПК ДС-СШ, Заболотский УПК ДС-БШ, Боровиковская СШ, Дворищанский детский сад, гимназия №1 г.Дзержинска, СШ №4 г.Дзержинска, Ясли-сад №5 г.Дзержинска,  Ясли-сад №7 г.Дзержинска, ДЦРР п.Энергетиков, Негорельский ДС подготовку к новому учебному году ведут целенаправленно, их отличает высокая степень готовности, учтены требования органов госпожнадзора, РЦГиЭ, электронадзора. В этих учреждениях хорошее состояние территории.

На недостаточном уровне ведется подготовка в Демидовичском УПК ДС-СШ, Гричинском УПК ДС-БШ, гимназии г.Фаниполя, ДЦРР г.Дзержинска, Скирмантовском ДС. В Демидовичском УПК ДС-СШ необходимо произвести ремонт кровли спортзала, ремонт полов спортзала, ремонт фасада здания школы, замену битых стекол, ремонт санузлов при спортзале, очистить баскетбольную площадку от травы. В Гричинском УПК ДС-БШ необходимо покрасить оконные блоки снаружи в спортзале, отремонтировать фасад здания, подготовить пищеблок, заменить битые стекла.

Общие замечания по подготовке учреждений образования

- недостаточно используются возможности привлечения спонсорских средств, шефских организаций в соответствии с решением Дзержинского райисполкома от 27.02.2009 №139 «О закреплении шефствующих организаций над учреждениями образования района»;

- не в полной мере выполняются требования приказа по отделу образования от 02.06.2011 №211 «Об организации работы учреждений образования в летний период 2011 года» - п.4.2, 4.18, 4.19, 4.21, 4.24, 4.25;

- необходимо повысить эффективное влияние работников административно-хозяйственных служб на текущее состояние зданий, ремонт столярных наружных изделий, благоустройство территории;

- проводить подготовку учреждений начиная с января месяца текущего года;

- проводить целенаправленный сбор металлолома, оборудовать площадки по сбору металлолома;

- принять меры по экономии ТЭР;

- обратить внимание на обеспечение школьных столовых, пищеблоков ДДУ картофелем, овощами с 1 сентября 2011 года;

- во многих учреждениях отсутствует система контроля за выполнением обязанностей работниками.

Руководителям (исполняющим обязанности по данной должности), заведующим хозяйствами, заместителям по хозяйственно работе учреждений образования необходимо устранить недостатки, выявленные в ходе приемки:

Гричинский УПК ДС-БШ

1. Покрасить наружные окна спортзала (до 20.07.11)

2. Убрать траву с баскетбольной площадки и выровнять баскетбольные стойки (до 05.07.11)

3. Убрать траву на отмостках и произвести их ремонт (до 10.07.11)

4. Произвести ремонт фасада здания (до 15.08.11)

5. Заменить битые стекла (до 15.07.11), произвести ремонт окон (до 10.08.11)

6. Вырезать сухие деревья в саду (до 05.07.11)

7.  Навести порядок в кладовках (до 05.07.11)

8. Подготовить пищеблок к работе (до 10.07.11)

9. Произвести ремонт дверей и откосов в кабинете обслуживающего труда (до 15.07.11)

10. Очистить приямки от мусора (до 05.07.11)

11. Навести порядок на территории (до 01.07.11)

12. Привести в порядок телеантенну на здании (до 01.08.11)

Боровиковская СШ

1. Выровнять забор со стороны спортзала и убрать неиспользуемые столбы (до 05.08.11)

2. Заменить выбитые стекла в спортзале и классах (до 01.08.11)

3. Привести в порядок вход в подвал (штукатурка, окраска, замена шифера до (10.07.11)

4. Побелить потолки в санузлах

5. Отремонтировать водопровод и канализацию в санузлах (до 01.08.11)

6. Доукомплектовать душевые кабины при спортзале (до 05.07.11)

7. Спилить дерево возле котельной (до 05.07.11)

8. Очистить приямки от мусора (до 01.07.11)

9. Сдать ртутные лампы (люминесцентные) в РОО на склад (до 10.07.11)

Томковичский УПК ДС-СШ

1. Заменить гимнастическое бревно на территории детского сада (до 10.07.11)

2. Очистить приямки от мусора (до 01.07.11)

3. Отремонтировать (заменить) калитку в саду (до 10.07.11)

4. В школе покрасить забор от центральной улицы (до 05.07.11)

5. Отремонтировать и покрасить дверь запасного выхода (до 10.07.11)

Заболотский УПК ДС-БШ

1. Произвести ремонт крыльца (до 01.07.11)

2. Заменить битые стекла (до 10.07.11)

3. Произвести ремонт (замену) забора (до 15.07.11)

4. Установить молниезащиту на здании школы (до 15.08.11) - ГЦХОУО

Даниловичский УПК ДС-СШ

1. Произвести ремонт (покраску) потолка спортзала (до 10.08.11) – по трудовому договору

2. Отремонтировать вентиляцию на пищеблоке (до 01.08.11)

3. Поверить весы на пищеблоке (до 01.08.11)

4. Привести в порядок теплицу (до 10.07.11)

5. Восстановить (отремонтировать) помещения второй группы в детском саду (до 01.08.11)

Станьковский детский дом

1. Навести порядок на хозяйственном дворе (до 10.07.11)

2. Закончить обкос травы в парке (до 05.07.11)

3. Привести в порядок здание бывшего УПК (ремонт штукатурки фасада, покраска, ремонт отмостки) (до 15.08.11)

4. Убрать корневище дерева в районе амбара (до 01.08.11)

5. Организовать работу жилищной комиссии, вынести предписание по наведению порядка (закреплению территории, сносу самовольных строений) частным владельцам домов на территории детского дома (до 15.07.11)

6. Считать нецелесообразным ремонт пола в столовой

Станьковская СШ

1. Закончить обкос травы на стадионе (до 01.07.11), за школой навести порядок (бывший тир) (до 10.07.11)

2. Ремонт штукатурки фасада (до 01.08.11)

3. Заменить битые стекла (до 01.08.11)

4. Произвести ремонт спортзала (потолки, стены) (до 01.08.11) – по трудовому договору

5. Закупить моечные ванны (до 01.08.11) – за счет бюджета

Дворищанская СШ

1. Произвести ремонт крылец со стороны пищеблока (до 01.08.11)

2. Ремонт цоколя (штукатурка) (до 15.07.11)

3. Ремонт облицовки из плитки в раздевалках при спортзале (до 15.07.11)

4. Ремонт потолка в теплице (до 10.07.11)

5. Вывезти мусор (до 01.07.11)

6. Очистить от краски шведские лестницы в спортзале до 10.07.11)

7. Изготовить и навесить калитку (до 01.08.11)

8. Привести в порядок новое футбольное поле (до 10.07.11)

9. Заменить трансформаторы тока (до 10.08.11)

10. Оборудовать баскетбольную площадку (до 10.08.11)

Дворищанский детский сад

1. Навести порядок за сараем (до 03.07.11)

2. Благоустроить вход в здание со двора (до 10.07.11)

Демидовичский УПК ДС-СШ

1. Произвести ремонт кровли спортзала и наружного туалета (до 01.08.11)

2. Произвести ремонт штукатурки фасада (до 10.08.11)

3. Заменить битые стекла (до 15.07.11)

4. Ремонт оконных рам в столовой (до 01.08.11)

5. Очистить покрытие баскетбольной площадки от травы (до 05.07.11)

6. Обкосить сад (до 05.07.11)

7. Заменить светильники открытого типа на закрытые (до 15.08.11)

8. Отремонтировать полы в спортзале (до 10.08.11)

9. Ремонт санузлов при спортзале (до 10.08.11)

10. Заменить наличники в туалете (до 05.07.11)

Новоселковский УПК ДС-СШ

1. Произвести ремонт выездных ворот (до 15.07.11)

2. Произвести подсыпку дороги во дворе (до 10.07.11)

3. Выполнить ступеньку в теневом навесе (до 15.07.11)

4. Замена битых стекол (до 15.07.11)

5. Окраска наружных окон в спортзале (до 15.07.11)

6. Решить вопрос по ремонту и окраске забора вокруг водонапорной башни (до 20.07.11)

7. Убрать неиспользуемые электрические столбы (стойки) во дворе (до 01.08.11)

8. Выполнить ремонт потолков и стен в столовой (до 10.08.11)

9. Решить вопрос обустройства волейбольной площадки (отсевом) (до 25.08.11)

Великосельский УПК ДС-БШ

1. Благоустроить стадион (до 01.08.11), установить спортивные конструкции (в Логовище демонтировать)

2. Произвести ремонт 1 котла в котельной и приобрести один новый (до 15.08.11)

Боровской УПК ДС-СШ

1. Оборудовать мебелью  раздевалки при спортзале (до 31.07.11)

2. Оборудовать комнату гигиены девочек (до 01.08.11)

3. Отремонтировать крыльцо в детском саду (до 15.07.11)

4. Заменить вывеску (шильду в д/с) (до 01.08.11)

5. Ремонт или замена калитки в д/с (до 15.07.11)

Негорельская СШ №1

1. Произвести ремонт штукатурки фасада мастерской и гаража (до 15.07.11)

2. Заменить битые стекла в мастерской (до 10.07.11)

3. Отремонтировать крыльцо и двери овощехранилища (до 15.07.11)

4. Ремонт крыльца со стороны спортзала (до 15.07.11)

5. Ремонт водопровода на пищеблоке (до 01.08.11)

6. Поверка теплосчетчиков (до 01.08.11)

7. Заменить пожарные рукава (до 01.08.11)

8. Замена труб теплотрассы (до 01.10.11)

Негорельская БШ №2

1. Закончить обкос стадиона (до 05.07.11)

2. Ремонт фасада и дверей сарая (до 10.07.11)

3. Заменить разбитое стекло в наружном туалете (до 05.07.11)

Ф-л Логовище ДРЦДТ

1. Заменить разбитые стекла (до 05.07.11)

2. Устранить течь в спортзале (до 15.07.11)

3. Отремонтировать кровлю на сарае (до 01.08.11)

4. Убрать столб на углу здания (до 05.07.11)

5. Ремонт кровли (до 01.08.11)

6. Продолжить ремонт забора (до 15.07.11)

Гимназия г.Фаниполя

1. Забетонировать спортивные снаряды (до 15.07.11)

2. Отремонтировать (восстановить) забор из металлической сетки (до 15.07.11)

3. Обкосить траву вокруг стадиона (до 03.07.11)

4. Навести порядок в огороде возле эл.щитовой. Привести в порядок площадку для сбора металлолома (до 10.07.11)

5. Произвести ремонт крыльца со стороны спортзала (до 10.07.11)

6. Отремонтировать кровлю теплицы, снять рваную пленку (до 05.07.11)

7. Ремонт и оборудование мебелью раздевалок спортзала (до 15.07.11)

8. Ремонт кровли актового зала (до 01.08.11)

9. Ремонт полов актового зала (до 01.08.11)

10. Покраска спортивного городка (до 10.07.11)

11. Ремонт вентиляции на пищеблоке (до 15.07.11)

12. Ремонт дороги центрального входа (до 01.08.11)

13. Замена окон в актовом зале и спортзале (до 15.08.11)

Фанипольская СШ №1

1. Убрать мусор с участка (до 05.07.11)

2. Ремонт фасада зданий (до 01.08.11)

3. Обкосить стадион (до 05.07.11)

4. Заменить битые стекла (до 15.07.11)

5. Ремонт вытяжных труб на здании мастерской (до 15.07.11)

6. Подбелить потолок спортзала (до 15.07.11)

7. Ремонт кровли на пищеблоке (до 15.07.11)

8. Ремонт сантехники в туалетах (до 01.08.11)

9. Приобрести интерактивную доску (до 01.09.11) - рекомендация

ДРЦПО

1. Гараж очистить от мебели (до 10.07.11)

2. Обкосить траву за забором (до 03.07.11)

3. Заменить битые окна в классах (до 10.07.11)

4. Ремонт или замена конька на здании гаража и сарая. Ремонт фронтона (до 10.07.11)

СШ №4 г.Дзержинска

1. Частичный ремонт фасада (до 01.08.11)

2. Подштукатурить и подкрасить стены в спортзале (до 10.07.11)

3. Подбелить потолок 1 этажа (до 10.07.11)

4. Закончить ремонт туалета на 3 этаже (до 10.08.11)

5. Замена водопроводной трубы в подвале (до 15.07.11)

6. Заменить точеные стекла (до 15.07.11)

Гимназия г.Дзержинска

1. Подкрасить вход в спортзал (до 05.07.11)

2. Усилить опору навеса входа в спортзал (до 15.07.11)

3. Обкосить траву возле спортгородка и мусорных контейнеров (до 03.07.11)

4. Отремонтировать угол мастерской (кирпичная кладка, штукатурка, ремонт кровли) и выполнить рекомендации по наблюдению за трещиной (до 05.07.11)

5. Подкрасить (косметический ремонт) пищеблок (до 01.08.11)

6. Закончить ремонт лестничной клетки (до 01.08.11)

Гимназия №1 г.Дзержинска

1. Произвести ремонт фасада актового зала.

Дзержинская СШ №2

1. Отремонтировать цоколь по всему периметру здания (до 15.07.11)

2. Отремонтировать штукатурку фасада мед.кабинета, пищеблока (до15.07.11)

3. Очистить шифер кровли сарая (до 10.07.11)

4. Отремонтировать конек сарая (до 10.07.11)

5. Разобрать дощатый сарай (до15.08.11)

6. Отремонтировать и демонтировать забор из металлической сетки на стадионе (до 01.08.11)

7. Убрать водосточную старую трубу со стороны стадиона (до 15.07.11)

8. Ремонт стены со стороны пищеблока (до 10.08.11)

9. Ремонт потолка в столовой (до 10.08.11)

10. Подбелить гардероб (до 15.07.11)

11. Пробрести водонагреватель в столовую (до 01.08.11)

12. Заделать асфальтом или бетоном впадину, где ремонтировалась теплотрасса (до 10.08.11)

Ясли-сад №2 г.Дзержинска

1. Покрасить надворное оборудование

2. Отремонтировать оконные рамы в группе 1,3,4

3. Заменить окна в галерее, музыкальном зале

4. Произвести ремонт пищеблока

5. Заменить устаревшую вывеску

6. На достаточном уровне произвести озеленение территории

Ясли-сад №3 г.Дзержинска

1. Установить новую дверь в спортивном зале

2. Заменить стекла и отремонтировать сгнившие окна

3. Демонтировать старые фонари наружного освещения

4. Демонтировать старое надворное оборудование

5. Отремонтировать овощехранилище

6. Определить место для хранения песка для песочниц

7. Отремонтировать медицинский кабинет

8. Покрасить надворное оборудование

Ясли-сад №5 г.Дзержинска

1. Покрасить надворное оборудование

2. Произвести частичный ремонт полов в верандах

3. Произвести ремонт холла в новом корпусе

4. Оборудовать боковые стенки теневого навеса

Ясли-сад №7 г.Дзержинска

1. Убрать с территории сада строительные подмостья и доски

2. Оборудовать новыми крышками  контейнеры для отходов

3. Сделать стяжку из твердого покрытия (бетон, асфальт) под  контейнеры для отходов

ДЦРР г. Дзержинска

1. Покрасить уличное оборудование

2. Частично заменить шифер на верандах

3. Завершить ремонт уличного бассейна

4. Отремонтировать ступеньки около 4-го корпуса

5. Удалить следы последствия протекания крыши

6. Оградить место для металлолома

7. Оборудовать  новыми крышками  контейнеры для отходов

8. Удалить сорную растительность по территории сада (особенно по фасаду здания)

ЦКРОиР

1. Произвести замену и покраску забора

2. Произвести покраску игрового оборудования

3. Произвести ремонт погреба

4. Произвести покраску окон и дверей

ДЦРР п. Энергетиков

1. Завершить ремонт спальни в ясельной группе

2. Произвести замену калитки и ворот

Негорельский ДС

1. Произвести ремонт цоколя по периметру здания

2. Отремонтировать ступеньки

3. Завершить окраску надворного оборудования

Петковичский ДС

1.  Покрасить оконные откосы

2.  Произвести прочистку канализации в ясельной группе (туалет)

3. Вымыть окна на кухне

4. Произвести поверку весов

5. Промаркировать кухонные ножи

Путчинский УПК ДС-НШ

1. Завершить косметический ремонт котельной, произвести очистку дымовой трубы.

2. По периметру здания удалить мох

3. Произвести очистку от сорной растительности подходной дорожки к детскому саду

4. Произвести окраску пола в беседке

5. Переставить комнатные растения с коридора, которые препятствуют  передвижению

Черниковщинский УПК ДС-БШ

1. Удалить сорную растительность по территории и  периметру здания

2. Завершить косметический ремонт котельной, заменить побитое окно

3. Произвести подкос территории (стадион, сад)

4. Произвести ремонт защиты батареи на втором этаже

5. Произвести инвентаризацию в складском помещении подвала с последующим списанием

6. Убрать лишние предметы с эл.щитовой

Скирмантовский  ДС

1. Оборудовать место для сушки белья

2. Удалить сорную растительность по территории и периметру здания

3. Произвести ремонт цоколя у входа

4. Навести порядок в бассейне: списать старые окна с последующим расстеклением, зашторить окна и покрасить окна  бассейна

5. Демонтировать несертифицированное оборудование в спортзале

6. Установить кухонное оборудование

Скирмантовская СШ

1. Произвести ремонт ограждения стадиона со стороны входа

2. Произвести  текущий ремонт классных кабинетов

3. Произвести ремонт защитных ограждений  в спортивном зале, мастерской

4. Покрасить оборудование на игровых и спортивных площадках

5. Отремонтировать фасад здания со стороны огорода

6. Произвести частичный ремонт дорожек

Волмянский   УПК ДС-СШ

1. Демонтировать уличный фонарь с обратной стороны школы

2. Отремонтировать ступеньки с обратной стороны школы

3. Заштукатурить фасад теплицы

4. Навести порядок, выполнить косметический ремонт котельной

5. Убрать с территории и сдать на металлолом карусели

6. Упорядочить складирование дров на территории

7. Удалить сорную растительность по периметру здания

8. Отремонтировать ограждение территории напротив главного входа

9. Удалить урну около беседки

10. Остеклить беседку

11. Произвести частичный ремонт стен, покраску пола в спортзале

12. Упорядочить складирование спортинвентаря

13. Заменить напольное покрытие в кабинете информатики

Ясли-сад №2 г.Фаниполя

1. Отремонтировать кровлю теневых навесов

2. Завершить   ремонт в группах

Ясли-сад №3 г.Фаниполя

1. Отремонтировать теневые навесы

2. Произвести ремонт крыльца

3. Завершить ремонт в групповых комнатах

4. Удалить сорную растительность по периметру здания

5. Закрепить шкафы для переодевания детей

6. Снять зеркала в холле первого этажа

Ясли-сад №4 г.Фаниполя

1. Произвести ремонт дверей  в подвальное помещение

2. Удалить сорную растительность по периметру здания

3. Произвести ремонт отмосток и цоколя здания

4. Произвести ремонт теневых навесов

5. Установить решетку на выходе вентиляции с обратной стороны здания

6. Заменить побитые стекла

7. Очистить подвальное помещение

8. Убрать со входа в подвальное помещение доски

9. Произвести ремонт музыкального зала

10. Произвести покраску стен холла 1-го этажа

Станьковский ДС №1

1. Удаление сорной растительности по периметру здания

2. Наведение порядка в котельной

3. Вывоз травы с территории

4. Удаление старых пней с территории

5. Произвести ремонт полов веранды

6. Произвести ремонт потолка, покраску конвекторов  музыкального зала.

7. Произвести ремонт спальни гр.№1

8. Установить овощерезку

Станьковский ДС №2

1. Произвести ремонт теневого навеса

2. Произвести покраску игрового оборудования

3. Завершить покос территории

4. Произвести ремонт стены в спортивном зале

5. Натянуть защитную сетку в спортивном зале

6. Произвести покраску  оборудования на пищеблоке, в медицинском кабинете

7. Произвести ремонт стены в группе №2

Черкасский УПК ДС-НШ

1. Удалить сорную растительность по периметру здания

2. Обрезать висящие ветки на дорожках по территории

3. Сделать стяжку из твердого покрытия (бетон, асфальт) под  контейнеры для отходов

4. Отремонтировать ограждение территории

5. Произвести окраску забора

6. Произвести окраску надворного оборудования

7. Изготовить и установить деревянные крышки для песочниц

8. Произвести частичный ремонт цоколя, крыльца

9. Произвести окраску окон здания

10. Произвести ремонт потолка в кладовой и коридоре

11. Завершить ремонт в группах, классах, туалетах